附件1

2023年度无锡市“太湖之光”科技攻关计划“揭榜挂帅”项目（“两泥”资源化领域）

申报指南

为加快全面落实国家太湖流域水环境综合治理、推动太湖水质根本性好转，积极探索太湖清淤淤泥与打捞蓝藻藻泥（以下简称“两泥”）无害化处置、资源化利用，促进产业链与创新链深度融合，根据《关于支持现代产业高质量发展的政策意见》（锡委发〔2021〕59号）文件精神，现启动组织“太湖之光”科技攻关计划“揭榜挂帅”项目（“两泥”资源化领域）。

一、支持方式

本计划优先支持高新技术企业、科技型企业申报的项目；优先支持科技特派员申报的项目；优先支持产业技术创新战略联盟推荐的项目；优先支持参加科技扶贫合作的高校院所、企业申报的项目。揭榜方自筹资金不低于榜单金额的70%，由团队负责人“挂帅”，全力开展限时攻坚，确保高质量完成目标任务。对单个立项项目给予最高不超过500万元的经费资助，合同签订当年拨付拟资助总额的60%，项目完成后组织专家验收，对通过验收的项目拨付剩余经费。项目实施周期一般不超过三年。

二、主要方向

基于我市“两泥”资源化优势，重点围绕湖体国省考断面水质改善，科学安排清淤区域和清淤方量，加快清淤进度，力求清淤技术和淤泥处置技术的突破，推动“两泥”综合利用，积极推动淤泥固化构筑湖滨湿地工作。具体包括：围绕太湖蓝藻藻泥的资源化，研发经济高效的物化及生物转化工艺，创制高附加值产品，构建太湖蓝藻藻泥的高值资源化途径；以太湖清淤淤泥为主要原料，研究制备高附加值多功能陶粒复合材料，构建淤泥型陶粒制备和性能调控关键技术，研发淤泥制砖、制灰土、制生态护坡等应用技术。

三、项目榜单

NS2301：太湖蓝藻藻泥资源化技术研究及示范

任务内容和考核要求：（1）创制水处理碳源、蛋白饲料等产品2-3个，实现太湖蓝藻藻泥的高值转化率不低于50%，高附加值产品定向转化率不低于30%；（2）形成太湖蓝藻藻泥协同有机固废高值生物转化技术标准1-2项；（3）建立太湖蓝藻藻泥协同有机固废高值资源转化示范工程1项，要求日处理蓝藻藻泥（含水率85%-90%）不低于200吨/天，生产资源化产品不低于20吨/天，蓝藻藻泥处理成本不高于500元/吨；（4）示范工程要求固废资源化率95%以上，废水零排放，废气收集处理达到相关行业排放标准有组织排放。

资助强度：最高支持金额500万元

NS2302：太湖清淤淤泥免烧结制备陶粒技术研究及示范

任务内容和考核要求：（1）形成淤泥基环保型陶粒的免烧结制备和功能性调控成套技术体系，研制产品的镉、汞、砷、铅、铬等典型重金属浸出应符合道路及水处理用相关行业及国家标准；（2）道路用淤泥型陶粒堆积密度≤1000 kg/m3，桶压强度≥6 MPa，吸水率≤5%，压碎值≤30%，磨耗值≤35%；（3）污废水、人工湿地等环保和生态景观工程用淤泥型陶粒堆积密度≤900 kg/m3，桶压强度≥5 MPa，盐酸可溶率≤5%，破碎率与磨碎率之和≤6%，空隙率≥40%，磷吸附量≥10 kg/t；（4）建立淤泥型陶粒功能性利用风险评估和安全利用评价体系1个；（5）建立淤泥型陶粒制备示范线1条，要求日处理淤泥不低于100 m3/天，制备成本不高于300元/m3，项目执行期内实际应用（道路铺设、人工湿地等）规模不低于60000 m3；（6）示范工程要求固废资源化率95%以上，废水零排放，废气收集处理达到相关行业排放标准有组织排放。

资助强度：最高支持金额500万元

NS2303：太湖清淤淤泥制砖、制灰土、制生态护坡应用技术研究及示范

任务内容和考核要求：（1）形成太湖清淤淤泥制砖、制灰土、制生态护坡成套技术各1套；（2）制砖原材料中淤泥利用率达50%，压制砖强度达到11MPa以上，制定淤泥制砖标准1项；（3）制灰土原材料中淤泥利用率不低于60%，7天龄期的无侧限抗压强度代表值不低于0.8MPa，压实度不低于93%；底基层7天龄期的无侧限抗压强度代表值不低于3.0 MPa，压实度不低于95%；（4）制生态护坡原材料中淤泥利用率不低于60%，对面源污染中COD、TN和TP年均截留率大于40%；（5）建立太湖清淤淤泥制砖、制灰土、制生态护坡示范工程1项，要求日处理淤泥不低于200 m3/天，项目执行期内，产品实际应用规模不低于10万m3，处理成本不高于90元/m3。

资助强度：最高支持金额300万元

四、申报条件

本次无锡市“太湖之光”科技攻关计划“揭榜挂帅”项目（“两泥”资源化领域）面向无锡市区范围内的骨干企业、高等院校、科研院所等。揭榜方应具备如下申报条件：

（一）具有项目实施的科研基础条件，技术带头人和科研团队攻关实力强，在相关技术领域有雄厚的研究基础和比较优势，具有科技成果工程化开发和产业化转化的成功经验。

（二）能针对张榜项目的技术需求，提出计划合理、目标清晰、路线可行的技术攻关揭榜方案，项目相关核心技术应有自主知识产权。

（三）具有完善的科技管理、科技合作和保障机制，能为项目实施提供技术和科技团队保障。

（四）具有独立法人资格，管理规范，有执行项目的资金筹措能力且财务管理规范。

（五）具有良好的科研诚信和社会信用，近三年内无不良信用记录，无重大违法行为。

（六）优先支持揭榜方联合国内外高校院所、科技型企业或其组成的创新联合体申报的项目。

五、申报材料

（一）无锡市科技创新创业资金项目申请书（网上申报系统在线填写后打印）；

（二）无锡市科技创新创业计划项目建议书（见附件4）；

（三）申报指南要求的证明材料及其他佐证材料复印件：

1.营业执照、组织机构代码证和税务登记证书；

2.上一年度企业财务报告、纳税凭证及研发投入情况说明；

3.专利、技术标准、农产品品种证书、商标或其他科技成果证明材料；

4.其他相关材料（主要指创新型企业证明、技术合同备案登记证明、同类项目未获各级资金立项支持的说明等）。

附件2

无锡市科技计划（资金）项目项目主管部门

科研诚信承诺书

本单位在市科技计划（资金）项目申报、实施、验收等过程中，将严格遵守《无锡市科技计划项目信用管理办法》（锡科规〔2021〕68号）、无锡市科技计划项目管理办法和专项资金管理办法等相关规定和要求，并作出如下承诺：

1.本单位已切实履行审核责任，项目申报单位提交的申报资料完整齐全、真实有效，项目申报书附件清单中所列证明材料的完整性与项目信息表、项目申报书中内容一致，该单位无不良信用记录，项目负责人和申报单位符合申报资格要求；审核推荐项目过程中，无违规推荐、审核不严等行为。

2.切实履行主管部门管理职责，及时协调划拨市科技计划项目经费，监督项目实施和经费使用，督促项目承担单位及负责人按期实施和完成项目。

3.协助或接受委托做好项目检查、评估、验收和绩效评价等，协调项目的实施推进，及时向市科技局报送项目实施情况和需解决的问题等。

4.加强对项目承担单位重大事项变更报告的审核，并及时报市科技局。

5.做好项目执行情况和经费使用统计工作，积极配合市科技局对项目承担单位及项目负责人进行信用评价。

若发生上述失信行为，本单位将积极配合调查，追究相关人员责任，并按照有关规定承担相关责任。

单位负责人（签字）：

单位（公章）：

年   月   日

- 附件3

2023年度无锡市“太湖之光”科技攻关计划“揭榜挂帅”项目

（“两泥”资源化领域）申报推荐汇总表

推荐部门：              （盖章）                   日期：

| 序号 | 申报编号 | 项目 名称 | 单位 名称 | 项目技术领域 | 单位所属产业 | 项目 负责人 | 成果 来源 | 项目 新增总投资 | 申请市 级资金 | 指南 代码 | 所属 地区 | 2021年、2022年销售收入以及同期研发费用总额占销售收入总额的比例 | 创新型企业类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：成果来源为企业自有、成果吸纳。来源为成果吸纳的，需在备注栏写明成果提供方及合作方式（联合开发、技术转让/许可、作价入股等方式）。

- 附件4

计划类别：

指南代码：

网上申报编号：

- 无锡市科技创新创业计划

- 项目建议书

（“揭榜挂帅”项目“两泥”资源化领域）

项目名称：

技术领域：

承担单位：

产业属性：

法人代码：

单位地址：                    邮编：

项目负责人：                电话（手机）：

单位联系人：                电话（手机）：

主管部门：

申报日期：   年   月   日

无锡市科学技术局

二〇二三年制

- 编  写  提  纲

- 一、立项依据

- 1、本项目相关国内外科技创新发展概况和最新发展趋势，国内外竞争情况及应用前景。

- 2、本项目目的、意义（突出说明推进“两泥”资源化领域技术创新突破的意义，阐明发挥社会示范引领作用的价值）；

- 3、本项目现有工作基础和条件（项目承担单位概况及已拥有知识产权状况；项目合作参与单位概况及对本项目的主要贡献；项目负责人以往承担市级各类科技计划项目完成情况等；项目实施具备的人才队伍、经费配套投入能力及科技服务管理能力；已发表相关的主要论文、专著情况，产品小试或中试成果情况，现有装备条件等。）

- 二、研究内容

- 1、重点要解决的关键问题；

- 2、项目的特色和创新之处；

- 3、要达到的主要技术指标及社会、经济效益。

- 三、研究方法、技术路线以及实施方案

- 1、研究方法和技术路线；

- 2、实施方案（应阐述所采用科技成果的来源、项目实施范围与示范措施）；

- 3、本项目实施可能对环境的影响及预防治理方案。

- 四、项目考核指标及研究预期成果

- 1、主要考核指标：包括但不限于能提交的具有自主知识产权的创新性成果如专利、软著、论文等，“两泥”资源化新技术、新方法、新标准，科技成果转化为新产品、新样机、新设备、计算机软件等；

- 2、成果转化中可能产生的社会经济效益：新技术及产品应用所形成的市场规模、经济效益、社会效益；项目实施中形成的中试线、生产线及其规模等。

- 五、其他需要说明的问题（包括项目可能存在的风险及应对措施。）